ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ

приет с Решение № 170 от 28.10.2021 г.

по протокол № 25 от	 редовното заседание на ОбС – Лъки

- ОСНОВАНИЕ

Настоящият План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Лъки, се разработва на основание чл. 67 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (НУРУБПИ), съгласно който планът се изготвя от стопанина на площадката за игра. За обществено достъпни площадки за игра, чиито стопани са общините съставеният план и неговото изпълнение подлежат на контрол от общинските съвети.

- ОБХВАТ

Настоящият План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Лъки определя реда за поддържане и контрол на площадките за игра на територията на община Лъки, изчерпателно изброени в Приложение № 1 и съдържа:

- Необходимите за спазване на изискванията на наредбата мерки;

- Финансови средства;

- Срокове и отговорници;

- График за извършване на периодичен (функционален) и годишен основен контрол;

- Писмени процедури за извършване на периодичен (функционален) и годишен основен контрол.

III. ЦЕЛ

Да се подобри безопасността на общественодостъпните площадки за игра, разположени на територията на община Лъки.

В съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от НУРУБПИ площадките за игра на територията на община Лъки подлежат на периодичен (функционален) контрол и годишен основен контрол.

- ПЕРИОДИЧЕН (ФУНКЦИОНАЛЕН) КОНТРОЛ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ:

  - Обхват на контрола - подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване, както и подробна проверка на всички останали елементи на площадката.

  - Цел на контрола - откриване и своевременно отстраняване на потенциалните опасности, което не позволява задълбочаване на установените проблеми и позволява да се спестят средства за поддръжката на съоръжението в дългосрочен план.

  - Отговорни длъжностни лица-определени със Заповед лица от администрацията, както и кметските наместници на населените места в които има площадки за игра, които представят на Зам.-кмет на Община Лъки ежемесечен доклад за извършени проверки и констатации от тях.

  - График за извършване на контрола- Ежемесечно (до 15-то число на текущия месец) за площадки за игра с административни адреси в населените места - гр. Лъки, с. Белица. Отчитане на извършения контрол:

След осъществяване на контрола лицата по т. 1.3. предоставят на зам.-кмета на Община Лъки попълнени доклади (Приложение № 2 към настоящия план). Докладите следва да включват най-малко следната информация:

    - Наименование, местоположение на площадката, дата и час на провеждане на контрола, вид на контрола и данни за лицето, извършило контрола;

    - Установени опасности и рискове, свързани с настъпили изменения в конструкцията на съоръженията, елементите на обзавеждането, настилката и растителността вследствие на повреди при ползването, вандализъм, атмосферни въздействия и др.

    - Предлагани мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадката за игра.

  - Финансови средства за осъществяване на контрола - Бюджет на Община Лъки.

2. Обхват на контрола - пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на НУРУБПИ. За съоръженията за игра и за положените настилки контролът се извършва в пълно съответствие с инструкциите на производителите им и с изискванията на съответните стандарти.

- Цел на контрола - да се повиши безопасността на площадките за игра на територията на община Лъки и да се намалят броя на регистрираните злополуки.

- Отговорно длъжностно лице:

Кмет на Община Лъки - възлага на лицензиран орган за контрол извършването на пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадките за игра с административен адрес в община Лъки.

- График за извършване на контрола:

- Веднъж на 12 месеца за включените в Приложение № 1 площадки за игра

- До 12 месеца след въвеждането на площадката в експлоатация

- Отчитане на извършения контрол:

Органът за контрол, на който е възложено извършване на проверката, издава и предоставя на Кмета на Община Лъки доклад за извършения контрол и/или сертификат за контрол, съдържащ всички резултати от извършената проверка, както и цялата информация за тяхното разбиране и тълкуване. Въз основа на тези документи органът за контрол определя съответствието на площадката за игра с изискванията на НУРУБПИ.

- Финансови средства за осъществяване на контрола - Бюджет на Община Лъки.

- ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА

ЗЛОПОЛУКИ

- Цел - създаване на архив, съдържащ данни за по-тежките контузии и наранявания възникнали на площадките за игра, които се вземат предвид при поддържането им.

- Отговорни длъжностни лица:

- Зам.-кмет на Община Лъки за площадки за игра с административен адрес в гр.Лъки

- Кметове, Кметски наместници на населени места според административния адрес на площадката за игра.

- Отчитане на възникнали злополуки - незабавно след получаване на информация за възникнала злополука (по-тежки контузии и наранявания) отговорните длъжностни лица по т. 2 посещават мястото на инцидента и съставят доклад съгласно Приложение № 3, по възможност се правят снимки за документиране на причините за инцидента. Съставените доклади се предоставят на Кмета на Община Лъки в срок до 24 часа от настъпване на злополуката.

- ПРЕМАХВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЛОЩАДКАТА ЗА ИГРА

- За премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадките за игра могат да бъдат предприети следните мерки:

- Технически;

- Организационни;

- Информационни (табели и означения).

- При установяване на изменения на площадка за игра, които създават непосредствен риск от нараняване (нарушена конструкция на съоръжение за игра, елемент на обзавеждането и ограждението, опасни неравности по настилките, липса на настилки и др.), се предприемат незабавни мерки за нейното обезопасяване и/или преустановяването на достъпа до съответната площадка за игра или част от нея.

Отговорни длъжностни лица:

- Зам.-кмет на Община Лъки за площадки за игра с административен адрес в гр. Лъки

- Кметове, Кметски наместници на населени места според административния адрес на площадката за игра.

- След всеки извършен контрол се определят необходимите мерки в зависимост от установените опасности и несъответствия с оглед привеждането й в съответствие с изискванията за безопасност по реда на НУРУБПИ.

Отговорно лице:

Кмет на Община Лъки

- Когато по време на годишен контрол се установи несъответствие на съоръжение за игра, елемент на обзавеждането и/или настилка се уведомява производителя/доставчика им за необходимостта от предприемане на коригиращи действия.

Отговорно лице:

Кмет на Община Лъки

Финансовите средства за премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадката за игра се осигуряват от бюджета на Община Лъки.

Планът и списъкът на детските площадки подлежат на изменение и допълнение в случай на необходимост.

Приложения:

- Приложение №1 - списък на площадките за игра в населените места на територията на община Лъки;

- Приложение № 2 - Образец на Доклад за извършен периодичен контрол.

- Приложение № 3 - Образец на Доклад за възникнала злополука.

Изготвил:

Елена Кимилова-юрисконсулт

| № по ред | Населено място | Съоръжение | Адрес на съоръжението |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гр. Лъки | Детска площадка | улица „Възраждане“№ 45 |
| 2 |  | Детска площадка | улица „Възраждане“, м.“Белия камък“ |
| 3 | Гр. Лъки квартал Тепавицата | Детска площадка | улица „Възраждане“ №26 до бл.3 |
| 4 |  | Детска площадка | улица „Речна“ |
| 5 |  | Детска площадка | улица „Миньорска“ /до магазина/№ 5а |
| 6 |  | Детска площадка | до бл. Д-2 – на ул. „Хайдушки поляни“ № 8 |
| 7 | Гр. Лъки | Детска площадка | улица „Възраждане“ до бл.42 – 43 № 21 |
| 8 |  | Детска площадка | улица „Възраждане“ до бл.41 – 42 № 19 |
| 9 |  | Спортна площадка | квартал „Аварийни“, улица „Възраждане“№1 |
| 10 | с. Белица | Детска площадка за игра |  |
| 11 | гр. Лъки | Спортна площадка към СОУ“Хр. Ботев | улица „Дичо Петров“ № 6 |
| 12 | гр. Лъки | Футболно игрище | улица „Възраждане“№ 37 |
| 13 | гр. Лъки | Волейболно игрище | улица „Възраждане“№ 33 |

Приложение № 1:

Приложение № 2:

Контролен лист №:

Наименование и местоположение на площадката за игра: Стопанин на площадката за игра:

Провеждащ контрола (име и подпис на лицето):

Дата и час на контрола:

| № по ред | Елемент | Отговаря на изискванията за безопасност V | Установена неизправност | Предлагани мерки/действия за отстраняване | Отстраняване на неизправност установена при контрола |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извършено действие | Име на лицето или фирмата извършили действието | Дата на извършване на работата |
| 1. | Вход/ порта |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ограда, жив плет |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основни маршрути за игра, пътеки, подходи и настилки |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Пейки или други места за сядане |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Кошчета за отпадъци |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Хигиена/чистота |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Растителност |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Други |  |  |  |  |  |  |
| Съоръжения/занимания за игра по видове |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Пясъчник |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Вид на съоръжение за игра |  |  |  |  |  |  |
|  | Настилка |  |  |  |  |  |  |

Име и подпис на лицата, приели извършените действия за отстраняване на установените неизправности:

1.

2.

3.

Приложение № 3

Доклад	за	злополука

Наименование и местоположение на площадката за игра:

Стопанин на площадката за игра:

Данни за	 пострадалия

Възраст на пострадалия:

Пол: М / Ж~

място на злополуката (точно местонахождение)

Дата и час на злополуката:

Причина за злополуката: -

сблъсък с елемент - част от устройството на площадката;

- сблъсък с друг ползвател на площадката;

падане от съоръжение за игра;

- спъване;

- подхлъзване;

- друга

Описание на злополуката:

Описание на нараняването и на наранената част от тялото:

Оказана първа помощ:

Прием в болница 0 ДА 0 НЕ

Препоръки за предприемане на мерки и дейности на площадката:

Име и подпис на лицето, изготвило доклада:

Дата: